|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  АСКИЗСКОГО ПОССОВЕТА  АСКИЗСКОГО РАЙОНА |  | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА  АСХЫС ПОСЕЛОК ЧОБIНIН  УСТАF- ПАСТАА  АСХЫС АЙМААНЫН |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.03.2019г.                      № 78 - п

рп Аскиз

О проведении работ по благоустройству,

наведению санитарного порядка и озеленению

территории Аскизского поссовета в 2019 году

В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения первоочередных мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка и озеленению территории Аскизского поссовета, руководствуясь ст. 7 Устава  МО Аскизский поссовет, администрация Аскизского поссовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести двухмесячник по благоустройству, наведению порядка и озеленению территории Аскизского поссовета (далее – двухмесячник) с 01 апреля 2019г. по 31 мая 2019г.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению работ по благоустройству, наведения санитарного порядка и озеленению территории Аскизского поссовета (далее -  План);
3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям обеспечить должный уровень санитарного состояния закрепленных территорий, образцовое содержание торговых площадей, производственных и строительных площадок, мест складирования материалов, тары, свалок мусора, привести в порядок полосы отчуждения железнодорожных и автомобильных дорог.
4. Рекомендовать директору МБОУ СОШ п. Аскиз Минор Т.Г. обеспечить активное участие учащихся школы в проведении работ по наведению санитарного порядка, благоустройству  и озеленению территории Аскизского поссовета.
5. Обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Аскизского поссовета.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Аскизского поссовета                                                                                 С.М. Энграф

Приложение №1

к постановлению администрации

Аскизского поссовета

от  28.032019г.  № 78-п

**ПЛАН**

по проведению работ по благоустройству, наведению санитарного порядка

и озеленению территории Аскизского поссовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование предприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Провести субботники по  благоустройству на территории Аскизского поссовета | с 01.04.2019г. по 31.05.2019г. | Глава Аскизского  поссовета Энграф С.М.;  Директор МКУ  «Хозяйственная группа» Черпаков А.А. |
| 2. | Провести санитарную уборку  кладбища | до 07.05.2019г. | Директор МКУ  «Хозяйственная группа» Черпаков А.А. |
| 3. | Проведение санитарной обрезки деревьев | с 01.04.2019г. по 31.05.2019г. | Директор МКУ  «Хозяйственная группа» Черпаков А.А. |
| 4. | Ко Дню 74-летия Победы,  на территории мемориального комплекса и  обелиска необходимо провести  уборку прилегающих территорий и  косметический ремонт  (покраска, побелка) | до 05.05.2017г. | Директор МКУ  «Хозяйственная группа» Черпаков А.А. |
| 5. | Организовать работу по ликвидации  несанкционированных свалок  на территории Аскизского поссовета. | II-IV квартал 2019г. | Глава Аскизского  поссовета Энграф С.М.;  ООО «Аэросити 2000»  (по согласованию) |
| 6. | Произвести очистку территорий (водоохранных зон, водных объектов, расположенных на территории Аскизского поссовета) от бытового мусора. Установить запрещающие аншлаги. | с 01.04.2019г. по 31.05.2019г. | Директор МКУ  «Хозяйственная группа» Черпаков А.А.. |
| 7. | Привести в надлежащее санитарное состояние улиц, произвести ремонт уличного освещения, ямочный ремонт дорожного полотна, произвести дорожную разметку | с 01.04.2019г. по 31.05.2019г. | Глава Аскизского  поссовета Энграф С.М.;  Директор МКУ  «Хозяйственная группа» Черпаков А.А. |
| 8. | Провести работы связанные с оборудованием площадок (мест) накопления ТКО (твердых коммунальных отходов), получить положительные заключения на места (площадки) на предмет соблюдения природоохранных законодательств РФ. | до 01.10.2019г. | Директор МКУ  «Хозяйственная группа» Черпаков А.А. |
| 9. | По мере поступления заявок по согласованию создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) вести реестр мест (площадок) накопления ТКО по бункерам. | в сроки согласно графику установки бункеров | Специалист 1 категории, землеустроитель Аскизского поссовета, Дмитриева Н.А. |
| 10. | Провести разъяснительную работу с населением Аскизского поссовета о необходимости наведения санитарного порядка на прилегающих территориях | с 01.04.2019г. по 31.05.2019г. | Депутаты Совета депутатов Аскизского поссовета Аскизского района Республики Хакасия |
| 11. | Активизировать работу должностных  лиц, уполномоченных составлять протоколы  об административных правонарушениях  по привлечению к административной ответственности не добросовестных владельцев домов, квартир, многоквартирных домов за: несанкционированные свалки, сжигание мусора, растительных остатков и ТБО. | с 01.04.2019г. по 30.09.2019г. | Глава Аскизского  поссовета Энграф С.М.;  Директор МКУ  «Хозяйственная группа» Черпаков А.А.;  Документовед по имуществу Аскизского поссовета, Сенотрусова А.Р.;  Специалист 1 категории, землеустроитель Аскизского поссовета, Дмитриева Н.А. |